Documento de Visão – ReMed

# 1. Identificação do Documento

Nome do Projeto: ReMed – Gestão Inteligente de Medicamentos

Versão: 1.0

Data: Junho de 2026

Autor(es): Equipe ReMed

Status do Documento: Em elaboração

# 2. Introdução

## Contexto do Projeto

O ReMed é um aplicativo móvel, disponível tanto para Android quanto para iOS, voltado ao controle e acompanhamento do tratamento medicamentoso de pacientes. O projeto nasce no contexto acadêmico da disciplina de Engenharia de Software 2, com o objetivo de desenvolver uma solução real que atenda às necessidades concretas da população.

## Motivação

A baixa adesão ao tratamento medicamentoso é um problema de saúde pública com impacto direto na qualidade de vida dos pacientes. Doenças crônicas como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas exigem uso contínuo e rigoroso de medicamentos, mas a rotina agitada e a falta de ferramentas adequadas levam a esquecimentos frequentes e ao descontrole do estoque doméstico.

## Cenário Atual

Atualmente, a maioria dos pacientes recorre a lembretes genéricos do celular, anotações manuais ou aplicativos que cobrem apenas parte do problema, sem integração com estoque, histórico ou suporte a cuidadores. No contexto familiar brasileiro, onde filhos frequentemente monitoram pais idosos à distância, por exemplo, a falta de uma ferramenta integrada é ainda mais notada.

## Problema Identificado

O problema central é a ausência de uma solução integrada, gratuita que una: lembretes de dose, controle de estoque, histórico de adesão e coordenação entre paciente e cuidador, tudo em uma única plataforma acessível no próprio celular.

# 3. Objetivo do Sistema

## Objetivo Principal

Desenvolver um aplicativo móvel para Android e iOS que permita ao usuário gerenciar sua rotina de medicamentos de forma centralizada, incluindo cadastro de doses, alarmes nativos, controle de estoque, notificações push e acompanhamento por cuidadores ou responsáveis.

## Benefícios Esperados

- Redução de esquecimentos por meio de alarmes e notificações push nativas do dispositivo;

- Maior controle e previsibilidade do estoque doméstico de medicamentos;

- Facilidade para cuidadores monitorarem dependentes à distância pelo próprio celular;

- Histórico de saúde organizado para apresentar em consultas médicas;

- Funcionamento offline para alarmes já configurados, sem depender de internet.

## Resultado Esperado

Ao final do projeto, espera-se um aplicativo funcional publicado, com as funcionalidades principais implementadas, testadas e documentadas, capaz de ser utilizado por pacientes reais no cotidiano.

# 4. Visão Geral da Solução

## Descrição Resumida do Sistema

O ReMed é um aplicativo móvel desenvolvido em React Native, que roda nativamente em Android e iOS a partir de uma única base de código. O sistema oferece ao usuário um painel diário com as doses do dia, alarmes configuráveis com som e vibração, controle de estoque com alertas automáticos, histórico de adesão, geração de relatórios em PDF e um modelo de papéis que permite a um responsável monitorar dependentes em tempo real via notificações push.

## Como o Sistema Resolve o Problema

O ReMed centraliza em uma única tela do celular todas as ações do ciclo de tratamento: o usuário cadastra seus medicamentos uma única vez, e o app passa a disparar alarmes nos horários certos, registrar confirmações, monitorar o estoque e alertar sobre situações críticas, tudo funcionando diretamente no dispositivo. O modelo de emparelhamento permite que um familiar receba notificações push e acompanhe o tratamento remotamente pelo seu próprio celular.

## Diferenciais da Solução

- App nativo para Android e iOS com alarmes confiáveis, mesmo com o celular em modo silencioso ou tela apagada;

- Funcionamento offline de alarmes;

- Modelo de papéis (dependente / responsável / emparelhado) com controle de permissões;

- Emparelhamento de dispositivos por código sem necessidade de conta adicional;

- Controle de estoque de medicamentos;

- Interface 100% focada em usuários leigos e idosos;

- Custo de operação baixo, com uso de tiers gratuitos de backend em nuvem.

# 5. Escopo do Projeto

## Dentro do Escopo

Funcionalidades principais:

- Autenticação de usuários (cadastro, login, recuperação de senha);

- Cadastro e gerenciamento de medicamentos com horário, posologia e instruções;

- Alarmes nativos configuráveis com som, vibração ou ambos;

- Notificações push de dose pendente, atrasada e estoque crítico;

- Confirmação, pulo e classificação automática de doses;

- Controle de estoque com alertas de nível crítico;

- Cadastro de dependentes e sistema de emparelhamento por código;

- Histórico de adesão e exportação em PDF;

- Backup automático dos dados na nuvem com sincronização entre dispositivos;

- Perfil de usuário com dados adicionais de saúde.

Limites do sistema:

- O sistema não realiza prescrições médicas nem sugere medicamentos;

- O sistema não se conecta a sistemas hospitalares ou farmacêuticos externos;

- A publicação nas lojas (Google Play e App Store) pode não ocorrer na fase acadêmica.

## Fora do Escopo

- Versão web ou para desktop (o sistema é exclusivamente mobile);

- Integração com planos de saúde ou convênios médicos;

- Telemedicina ou comunicação direta com profissionais de saúde;

- Suporte a receitas digitais assinadas;

- Inteligência artificial para sugestão de horários ou detecção de interações medicamentosas.

# 6. Stakeholders

| Perfil | Descrição |
| --- | --- |
| Clientes | Instituição de ensino - contexto acadêmico sem patrocinador comercial na fase inicial. |
| Usuários | Pacientes que tomam medicamentos regularmente, especialmente idosos e portadores de doenças crônicas. |
| Equipe Técnica | Grupo de alunos responsável pelo desenvolvimento, testes e documentação do app. |
| Gestores | Responsáveis por avaliar o projeto, validar as etapas e orientar decisões técnicas e de processo. |
| Parceiros | Provedor de backend BaaS (Supabase ou Firebase) e Expo para build e distribuição do app. |

# 7. Perfis de Usuário

| Perfil | Características / Necessidades / Objetivos |
| --- | --- |
| Responsável | Usuário que cadastra e monitora os medicamentos de um ou mais dependentes pelo próprio celular. Recebe notificações push quando uma dose não é confirmada. Objetivo: garantir que o dependente siga o tratamento corretamente à distância. |
| Emparelhado | Dispositivo vinculado ao perfil de um dependente. Possui acesso somente leitura, podendo apenas visualizar doses e status, mas não pode alterar dados. Objetivo: acompanhar a rotina sem interferir no gerenciamento principal. |

# 8. Problemas e Oportunidades

| Problema | Impacto | Oportunidade |
| --- | --- | --- |
| Esquecimento de doses por falta de alarmes eficazes no celular | Comprometimento do tratamento e piora clínica do paciente | Alarmes nativos confiáveis com notificações push mesmo com app fechado |
| Alarmes param de funcionar offline ou em modo de economia de bateria | Falha no lembrete justamente quando o dispositivo está mais restrito | Funcionamento offline garantido com alarmes agendados localmente no dispositivo |
| Dificuldade de cuidadores monitorarem dependentes à distância | Necessidade de contato constante por telefone ou mensagem | Notificações push ao responsável com vínculo de emparelhamento entre celulares |
| Descontrole do estoque doméstico de medicamentos | Falta de medicamento no momento crítico do tratamento | Controle de estoque com projeção de dias restantes e alerta automático |
| Soluções existentes em inglês, com funções pagas ou sem suporte a cuidadores | Exclusão de parcela da população de baixa renda e idosos | App gratuito, com modelo de cuidador integrado desde o início |

# 9. Necessidades do Negócio

## Demandas Organizacionais

- Entrega de um aplicativo móvel funcional como projeto integrador da disciplina;

- Documentação completa do processo de desenvolvimento;

- Código versionado e publicado no GitHub com histórico de commits.

## Necessidades Operacionais

- App disponível para instalação em Android e iOS sem custo ao usuário;

- Interface simples o suficiente para uso por pessoas sem familiaridade técnica e por idosos;

- Alarmes funcionando de forma confiável independentemente de conexão com a internet.

## Metas Estratégicas

- Validar o produto com usuários reais por meio de pesquisa de campo;

- Construir um MVP funcional;

- Estruturar o projeto de forma que possa evoluir para um produto publicado nas lojas em versões futuras.

# 10. Funcionalidades de Alto Nível

| Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- |
| F01 – Gestão de Medicamentos | Permite cadastrar, editar e excluir medicamentos com nome, dosagem, instruções, horários, dias da semana e tipo de repetição (diário, semanal etc.). |
| F02 – Alarmes Nativos | Agenda alarmes no sistema operacional do dispositivo com som, vibração ou ambos, funcionando mesmo com o app fechado. |
| F03 – Painel Diário | Exibe a lista de todos os medicamentos do dia em ordem cronológica, com status em tempo real e indicador de progresso de adesão. |
| F04 – Confirmação de Dose | Permite ao usuário confirmar a ingestão ou pular uma dose diretamente na notificação push ou dentro do app. |
| F05 – Controle de Estoque | Gerencia a quantidade de medicamentos disponíveis, projeta dias restantes e emite alertas de nível crítico. |
| F06 – Notificações Push | Envia alertas de dose pendente, dose atrasada e estoque crítico via sistema operacional, mesmo com o app em segundo plano. |
| F07 – Gestão de Dependentes | Permite que um responsável cadastre dependentes, gere código de emparelhamento e monitore o tratamento de cada um pelo celular. |
| F08 – Emparelhamento de Dispositivos | Vincula o celular de um dependente ao do responsável via código único, com controle de permissões por papel. |
| F09 – Histórico de Adesão | Registra e exibe todo o histórico de doses (tomadas, puladas, atrasadas) com cálculo do índice de adesão percentual. |
| F10 – Relatório PDF | Gera e exporta um relatório de saúde em PDF com o histórico de medicamentos e doses do usuário para uso em consultas médicas. |
| F11 – Sincronização e Backup | Sincroniza os dados locais com a nuvem automaticamente quando há conexão, garantindo backup e acesso em múltiplos dispositivos. |
| F12 – Autenticação e Perfil | Gerencia cadastro, login, sessão, recuperação de senha e dados adicionais de saúde (tipo sanguíneo, alergias, condições). |

# 11. Requisitos Gerais

## Requisitos Funcionais Principais

- Cadastro e login de usuário

- Login com recuperação de senha

- Cadastro de medicamento

- Confirmação de dose com status automático de atraso

- Reset diário automático das doses

- Decremento automático do estoque ao confirmar dose

- Alertas de estoque crítico

- Cadastro de dependente com código de emparelhamento

- Emparelhamento de dispositivo secundário

## Requisitos Não Funcionais Principais

- Disponível para Android e iOS

- Isolamento de dados por conta

- Controle de acesso por função (responsável ou emparelhado)

## Restrições Técnicas

- O app deve ser desenvolvido em React Native com Expo;

- O backend deve utilizar um serviço BaaS (Supabase ou Firebase) com tier gratuito;

# 12. Regras de Negócio

| ID | Regra |
| --- | --- |
| RN01 | Um usuário não pode ter dois medicamentos com o mesmo nome cadastrados para o mesmo horário e dia. |
| RN02 | Uma dose só pode ser confirmada como 'Tomada' ou marcada como 'Pulada' uma única vez por dia. |
| RN03 | O app deve classificar automaticamente uma dose como 'Atrasada' após o horário programado sem confirmação. |
| RN04 | O dispositivo emparelhado não pode cadastrar, editar ou remover medicamentos nem confirmar doses. |
| RN05 | O código de emparelhamento é gerado automaticamente no formato ABC-000 e é único por dependente. |
| RN06 | Um responsável pode gerenciar múltiplos dependentes. |
| RN07 | O índice de adesão é calculado como (doses tomadas / total de doses programadas) × 100. |
| RN08 | O alerta de estoque crítico é disparado quando a quantidade do estoque é menor do que 10% da quantidade inicial. |
| RN09 | A senha do usuário deve ter no mínimo 6 caracteres. |
| RN10 | O histórico de doses não pode ser editado ou excluído após o registro. |
| RN11 | Dados locais devem ser sincronizados com a nuvem sempre que o dispositivo retomar conexão com a internet. |

# 13. Premissas

## Hipóteses Consideradas

- Os usuários possuem smartphone Android ou iOS com o app instalado;

- Os usuários concedem permissão de notificações ao app durante a instalação;

- Os medicamentos cadastrados são de uso contínuo com horários regulares.

## Dependências Externas

- Disponibilidade do serviço de backend para sincronização em nuvem;

- Funcionamento do serviço de push notifications;

- Permissão do sistema operacional para execução de alarmes em segundo plano.

## Condições Assumidas

- A equipe possui conhecimento em React Native e desenvolvimento mobile;

- O escopo do projeto se mantém estável ao longo do semestre;

# 14. Restrições

## Tecnológicas

- O sistema é exclusivamente mobile, não possuindo versão web ou desktop;

- O comportamento de alarmes em segundo plano varia entre fabricantes Android e pode exigir configurações específicas pelo usuário;

- Notificações push dependem de conexão com internet para entrega, embora alarmes locais funcionem offline.

## Financeiras

- O projeto não possui orçamento para ferramentas pagas, de modo que todas as tecnologias utilizadas são gratuitas ou open-source;

- A publicação na App Store requer conta Apple Developer (R$ 549,00/ano);

- A publicação na Google Play requer taxa única de R$ 125,00.

## Operacionais

- O projeto deve ser concluído dentro do prazo estipulado;

- A equipe é composta por estudantes com disponibilidade limitada fora do horário de aula.

## Legais

- O sistema deve seguir boas práticas da LGPD, especialmente no que diz respeito ao isolamento de dados por usuário e ao consentimento para coleta de dados de saúde;

- O app não armazena dados médicos sensíveis que exijam conformidade com CFM ou ANVISA na fase de MVP acadêmico.

# 15. Riscos Iniciais

| Risco | Categoria | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Alarmes não dispararem em certos fabricantes Android com otimização de bateria ativa | Técnico | Orientar usuário a adicionar o app à lista de exceções |
| Dificuldade de configurar notificações push | Técnico | Usar Expo Notifications com documentação oficial; testar em dispositivos físicos desde o início |
| Escopo crescer além da capacidade da equipe | Negócio | Manter backlog priorizado; revisar escopo a cada sprint |
| Baixa adesão ao app durante testes com usuários reais | Negócio | Aplicar pesquisa de UX antes da entrega final; iterar com base no feedback |
| Perda de dados locais em caso de desinstalação do app sem backup na nuvem | Técnico | Implementar sincronização automática com nuvem sempre que houver conexão |
| Dificuldade de publicação nas lojas dentro do prazo acadêmico | Operacional | Priorizar entrega para testes internos; publicação nas lojas como meta pós-disciplina |

# 16. Integrações Externas

| Serviço / API | Finalidade |
| --- | --- |
| Backend BaaS (Supabase ou Firebase – a definir) | Autenticação de usuários, banco de dados em nuvem, armazenamento de imagens de perfil e sincronização entre dispositivos |
| Expo Notifications | Agendamento e envio de notificações push nativas para Android e iOS a partir de uma única API |
| Expo FileSystem + Sharing | Geração e compartilhamento do relatório PDF diretamente pelo app |
| AsyncStorage | Persistência local de dados no dispositivo para funcionamento offline |
| Expo BackgroundTask / TaskManager | Execução de tarefas em segundo plano para verificar doses atrasadas e reagendar alarmes |

# 17. Visão Arquitetural Inicial

## Arquitetura Geral

O sistema segue uma arquitetura mobile com camada local (on-device) e camada de nuvem (BaaS). O app é responsável por toda a lógica de apresentação, gerenciamento de alarmes e persistência local, comunicando-se com o backend em nuvem para autenticação, sincronização e notificações push remotas.

## Componentes Principais

| Camada | Tecnologia / Descrição |
| --- | --- |
| App Mobile (UI) | React Native + TypeScript - telas organizadas e com componentes reutilizáveis |
| Navegação | React Navigation - navegação por abas |
| Gerenciamento de Estado | React Context API ou Zustand - estado global do app |
| Armazenamento Local | AsyncStorage - persistência de dados no dispositivo para funcionamento offline |
| Alarmes e Notificações Locais | Expo Notifications + TaskManager - alarmes agendados localmente, funcionando mesmo sem internet |
| Backend as a Service | Supabase ou Firebase - autenticação, banco de dados, storage e notificações push remotas |
| Build e Distribuição | Expo EAS Build - geração de APK (Android) e IPA (iOS) para distribuição e testes |

## Infraestrutura Prevista

- App instalado nativamente no dispositivo do usuário (Android ou iOS);

- Banco de dados em nuvem gerenciado pelo backend;

- Alarmes agendados localmente no dispositivo;

- Notificações push remotas.

# 18. Critérios de Sucesso

| Critério | Meta / Indicador |
| --- | --- |
| Funcionalidades do MVP implementadas | 100% das funcionalidades das Sprints S1 a S3 entregues e funcionais |
| Alarmes funcionando de forma confiável | Alarmes disparados corretamente em pelo menos 3 modelos de dispositivos diferentes (Android e iOS) |
| Adesão durante teste com usuários | Ao menos 5 usuários testam o app e avaliam usabilidade com nota média ≥ 4/5 |
| Funcionamento offline validado | Alarmes disparam corretamente com o dispositivo em modo avião após sincronização inicial |
| Qualidade do código | Projeto sem erros de TypeScript; estrutura de pastas organizada e documentada no README |
| Documentação completa | Todos os artefatos exigidos pela disciplina entregues: proposta, visão, backlog, diagramas e relatório final |
| Aprovação pelo orientador | Nota ≥ 6,0 na avaliação final da disciplina |

# 19. Roadmap Inicial

## MVP (Sprints S1 – S3)

- Autenticação completa (cadastro, login, recuperação de senha);

- Cadastro e gerenciamento de medicamentos com horário e posologia;

- Alarmes nativos com som e vibração;

- Painel diário com confirmação e status de doses;

- Controle básico de estoque com alertas de nível crítico.

## Fase 2 (Sprints S4 – S5)

- Sistema de dependentes e emparelhamento de dispositivos;

- Notificações push ao responsável quando dose não for confirmada;

- Preferências de notificação configuráveis por tipo e horário;

- Perfil de usuário com dados adicionais de saúde.

## Fase 3 (Sprint S6 e Entrega Final)

- Histórico completo de adesão com índice percentual;

- Exportação de relatório de saúde em PDF;

- Sincronização e backup automático na nuvem;

- Ajustes de UX com base em feedback de usuários reais;

- Build final do APK para entrega e demonstração.

## Evoluções Previstas (Pós-Disciplina)

- Publicação oficial nas lojas Google Play e App Store;

- Integração com assistentes de voz (Google Assistant, Siri);

- Detecção de interações medicamentosas via API de farmacologia;

- Plano premium com funcionalidades avançadas de relatórios e múltiplos cuidadores.

# 20. Glossário

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| App / Aplicativo móvel | Software instalado diretamente no smartphone do usuário, acessível pelo sistema operacional sem necessidade de navegador. |
| BaaS | Backend as a Service — modelo onde o backend é fornecido por um serviço terceiro gerenciado (ex.: Supabase, Firebase). |
| JWT | JSON Web Token — padrão de token usado para autenticação segura entre o app e o servidor. |
| RBAC | Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em papéis de usuário (dependente, responsável, emparelhado). |
| MVP | Minimum Viable Product — versão mínima do app com funcionalidades suficientes para validar o conceito com usuários reais. |
| Notificação push | Alerta enviado pelo sistema operacional do dispositivo, mesmo com o app fechado ou em segundo plano. |
| Alarme local | Alarme agendado diretamente no dispositivo, sem depender de servidor ou internet para disparar. |
| AsyncStorage | Mecanismo nativo do React Native para salvar dados localmente no dispositivo. |
| Expo EAS | Expo Application Services — plataforma para build, testes e distribuição de apps React Native. |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) — legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais. |
| Adesão | Grau de comprometimento do paciente em seguir o tratamento prescrito conforme orientação médica. |
| Dependente | Usuário cujo tratamento é gerenciado por um responsável no app ReMed. |
| Responsável | Usuário que monitora e gerencia os medicamentos de um ou mais dependentes pelo celular. |
| Emparelhamento | Vínculo digital criado entre o celular do dependente e o do responsável via código único. |

# 21. Referências

## Documentos Relacionados

- ES2N-Proposta-ReMed.docx – Proposta de Projeto Integrador;

- Backlog do Produto ReMed – lista de itens com sprints, tamanhos e critérios de aceite;

- Lista de Requisitos Funcionais e Não Funcionais do ReMed.

## Repositório e Links

- Repositório GitHub: https://github.com/mateusmtognoli/eng-software2-2026-1

## Normas e Referências Técnicas

- Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

- ABNT NBR ISO/IEC 25010 – Qualidade de produto de software;